- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
          ๑.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 3๐,๐๐๐ | อบต. | กองส่งเสริม การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 สายทางบ้านยายเทา | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 236.00 ตามรางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ไม่น้อยกว่า 4.42 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 117,000 | บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 สายทางศาลตาปู่ ไปบ้านรวง หมู่ที่ 3 | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 218.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 764.75 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 32.78 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 368,000 | บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนางผัน จำปาโพธิ์ | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 199,000 | บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนายสมโชค โชติกลาง | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวมมุมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 348.60 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ไม่น้อยกว่า 6.22 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 166,000 | บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนางฉลวย | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 3.23 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 64,800 | บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนางมณี ขอดวงกลาง | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวมมุมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 221.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 108,000 | บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ 3 สายทางบ้านนางอภิรดา – บ้านนางแสงจันทร์ | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวมมุมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 346.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตามสภาพไม่น้อยกว่า 6.45 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 165,000 | บ้านรวง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางทองมี พันธุวงษ์ | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 5.62 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 109,000 | บ้าน หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางน้อย จงเทพ | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 41.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 145.25 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 3.11 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด | 76,000 | บ้าน หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายประมง ดาษงูเหลือม | กว้าง 3.20 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวมมุมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.50 ตารางเมตร วางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 3.15 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด | 74,000 | บ้าน หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 384,000 | บ้าน พระวังหาร หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสถิตถึงถนนปลอดฝุ่น บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 246,000 | บ้าน โพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางศาลตาปู่ บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ 13 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 3.53 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 141,000 | บ้าน โพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 3.45 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 138,000 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามแสภาพไม่น้อยกว่า 10.20 บล.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 208,000 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 สายทางโรงน้ำเชื่อมบ้านยายนาญ | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 957.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า 14.63 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 494,000 | บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการสร้างรางระบายน้ำ บ้านประกายปรง หมู่ที่ 7 สายทางสามแยกบ้านนางทองย้อย เชื่อมเหมืองตายา | กว้าง 0.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร บ่อพักน้ำ 3 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด | 135,200 | บ้าน ประกายปรง หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 สายทางสี่แยกย่าโม | กว้าง 0.50 เมตร ยาว 73.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝา คสล. ตามแบบ อบต. กำหนด | 83,700 | บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบานน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 สายทางจากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงถนนมิตรภาพ | กว้าง 0.50 เมตร ยาว 427.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. กำหนด | 460,000 | บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | เส้นผ่าศุนย์กลาง 31.80 เมตร รัศมี 15.90 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 397.16 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 132,000 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ | จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 670 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 156 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 319,000 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.หนองงูเหลือม | กว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 72,200 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า บริเวณ อบต.หนองงูเหลือม | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 51.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 458,000 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางบุญละมัย | ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 387.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 99.90 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 346,000 | บ้านโตนด หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้ำ บ้านรวง หมู่ที่ 3 | เปลี่ยนฝาเหล็ก ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.90 × 0.90 จำนวน 30 บ่อ ตามแบบ อบต.กำหนด | 67,800 | บ้านรวง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ สายทางคลองจาน | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 553.50 ลบ.ม. ถมดิน จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.50 เมตร ถมดิน จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมรวม 337.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด | 430,000 | บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 สายทางบ้านนายบุญมี | 1)รื้อคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร 2)ถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ไม่น้อยกว่า 3.52 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 113,000 | บ้าน โพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 28 | โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล บริเวณที่ทำการ อบต.หนองงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กว้าง 12.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝา คสล. ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 224,000 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณด้านหน้า อบต.หนองงูเหลือม | กว้าง 60.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด | 298,000 | บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการจ่ายค่าเงินชดเชยสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K ) | เพื่อจ่ายเป็นคาเงินชดเชยสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K ) | 40,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.2  แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖3 | พ.ศ. ๒๕๖4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงานขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่ 5,8 และหมู่ที่ 13 | 820,000 | บ้านสวาสดิ์หมู่ที่ 5 บ้าน นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 บ้าน โพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด. ๐๒

- 10 –

- 11 –

- 12 –

- 13 –

- 14 –

- 15 –

- 16 –

- 17 –

- 18 –

- 19 –

- 20 –

- 21 –

- 22 –

- 23 –

- 24 –

- 25 –

- 26 –